**Catalogo de bolos**

Uma loja de bolo, Doceria, solicitou um site para apresentar alguns produtos e preços de seu estabelecimento.

**Detalhes iniciais do projeto**

|  |  |
| --- | --- |
| **Linguagens utilizadas** | Front-end: HTML5, CSS3 + framework |
| Back-end: PHP + MySql |
| **Ambiente** | Senac Nova Iguaçu |
|  | Horário: 08:30-11:40, terça e quinta |

**Equipe**

|  |  |
| --- | --- |
| **Gerente de projeto** | Felipe |
| **Analista** | Felipe |
| **Scrum máster** | Felipe |
| **Product owner** | Debora |
| **UX designer** | Jorge |
| **Designer** | Pedro |
| **Arquiteto front-end.** | Debora |
| **Desenvolvedor** | Laura |
| **Estagiário** | Paulo |

**Escopo do projeto**

|  |  |
| --- | --- |
| **Desenvolver BD** | -Tabela para armazenar imagens de bolo, preço e descrição;  -Tabela de contatos  -Tabela de usuário |
| **Desenvolver telas** | -Tela inicial (home)  -Contato  -Tela de Login  -Tela para visualizar e fazer manutenções nos produtos   * Inserir * Excluir * Atualizar |
| **Desenvolver Back-end** | - Conexão com o banco  - CRUD:   * Login * Mensagem de suporte * pedido |

**Daily**

As reuniões serão realizadas toda terça e quinta as 9hrs da manhã, e terão 15 minutos de duração.

**1° Semana**

|  |  |
| --- | --- |
| **Terça - 06/12/2022** | - Desenvolver arquitetura do banco de dados  - Desenvolver banco de dados com MySql  - Desenvolver conexão com o banco em PHP |
| **Quinta - 08/12/2022** | - Desenvolver:   * Home; * Login; * Contato; * Área de trabalho (ADM); |

**2° Semana**

|  |  |
| --- | --- |
| **Terça - 13/12/2022** | - Desenvolver CRUD |
| **Quinta – 15/12/2022** | - Revisar site  - Corrigir  - Encerrar projeto |

**Backlog**

Atualizações do backlog

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarefas** | **Falta fazer** | **Fazendo** | **Concluído** | **Data inicio** | **Data termino** |
| **Desenvolver BD** |  |  | **x** | **06/12/2022** | **08/12/2022** |
| **Desenvolver conexão** |  |  | **x** | **06/12/2022** | **08/12/2022** |
| **Desenvolver Telas** |  |  | **x** | **08/12/2022** | **13/12/2022** |
| **Back-end** |  |  | **x** | **13/12/2022** | **14/12/2022** |
| **Revisão do sistema** |  |  | **x** | **15/12/2022** | **15/12/2022** |